新田县城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）2023年中央预算内投资计划申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市县 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务及年度建设内容 | 项目总投资 | 已下达中央预算内投资 | 本次申请中央预算内资金 | 拟开工时间 | 拟建成时间 | 项目业主（法人） | 项目（法人）单位责任人及联系方式 | 日常监管直接责任单位 | 监管责任人及联系方式 | 直接相关小区名称 | 小区改造列入计划年度 | 项目“一件三证”办理情况 | 项目代码 |
| **（一）** | **新田县** | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **新田县** | 新田县新华书店片老旧小区改造配套基础设施项目　 | **改建** | **涉及改造小区3个，改造任务17栋215户，改造内容：小区院内道路提质改造7500m2、雨污管网分流5150m、燃气管道4200m，燃气安全装置及室外消防栓4套、供水管道2910m、按“多网合一”标准改建通信管网设施、充电桩等城镇基础设施改造。** | **1200** | **0** | **600** | **2023.6** | **2024.6** | 新田县住房和城乡建设局　 | 　何红保  | 新田县发展和改革局　 | 陈坚　 | 新华书店老家属楼、永得利老家区、中山广场家属区 | 2023年 | 已办理 | 2209-431128-04-01-950017 |
| 2 | **新田县** | 新田县审计家园片老旧小区改造配套基础设施项目　 | **改建** | **涉及改造小区3个，改造任务13栋210户，改造内容：小区院内道路提质改造7400m2、雨污管网分流3890m、燃气管道2960m，燃气安全装置及室外消防栓3套、供水管道2670m、按“多网合一”标准改建通信管网设施、充电桩等城镇基础设施改造。** | **900** | **0** | **450** | **2023.6** | **2024.6** | 新田县住房和城乡建设局　 | 　何红保  | 新田县发展和改革局　 | 陈坚　 | 审计家园白云小区天然居小区 | 2023年 | 已办理 | 2209-431128-04-01-420347 |
| 3 | **新田县** | 新田县瑞东花苑老旧小区改造配套基础设施项目　 | **改建** | **涉及改造小区1个，改造任务7栋297户，改造内容：小区院内道路提质改造5700m2、雨污管网分流5080m、燃气管道3310m，燃气安全装置及室外消防栓3套、供水管道2350m2、按“多网合一”标准改建通信管网设施、充电桩等城镇基础设施改造。** | **1071** | **0** | **535** | **2023.6** | **2024.6** | 新田县住房和城乡建设局　 | 　何红保  | 新田县发展和改革局　 | 陈坚　 | 瑞东花苑小区 | 2023年 | 已办理 | 2209-431128-04-01-637080 |
| 4 | **新田县** | 新田县金色华府老旧小区改造配套基础设施项目　 | **改建** | **涉及改造小区1个，改造任务8栋266户，改造内容：小区院内道路提质改造8600m2、雨污管网分流6610m、燃气管道4740m，燃气安全装置及室外消防栓2套、供水管道2870m、按“多网合一”标准改建通信管网设施、充电桩等城镇基础设施改造。** | **1208** | **0** | **604** | **2023.6** | **2024.6** | 新田县住房和城乡建设局 | 　何红保  | 新田县发展和改革局　 | 陈坚　 | 金色华府 | 2023年 | 已办理 | 2209-431128-04-01-666424 |
| 5 | **新田县** | 新田县锦绣天下一、二期老旧小区改造配套基础设施项目　 | **改建** | **涉及改造小区1个，改造任务22栋754户，改造内容：小区院内道路提质改造18600m2、雨污管网分流8800m、燃气管道6650m，燃气安全装置及室外消防栓3套、供水管道3910m、按“多网合一”标准改建通信管网设施、充电桩等城镇基础设施改造。** | **2442** | **0** | **1221** | **2023.6** | **2024.6** | 新田县住房和城乡建设局　 | 　何红保  | 新田县发展和改革局　 | 陈坚　 | 锦绣天下小区 | 2023年 | 已办理 | 2209-431128-04-01-481570 |