新田县关于2018年省第六环保督察组

反馈问题整改销号登记表

责任单位（盖章）：中共新田县委、新田县人民政府

申请时间： 2019年12月30日

| 反馈问题 | 大部分园区未单独建设污水处理厂，园区生产生活污水依托县生活污水处理厂处理，存在有毒有害等工业污水混入生活污水处理厂，进而不能有效处理的风险。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 对园区生产生活污水依托县生活污水处理厂处理的风险进行评估，新建城南污水处理厂。 |
| 整改时限 | 2020年12月30日 |
| 公示情况 |  |
| 整改完成情况 | 1、我县已拟定污水处理厂建设方案，由龙泉镇、县自然资源局已完成征地测量工作,新建污水处理厂的选址、勘察、可研等工作已完成。现在正在进行设计、征地，项目预计2020年完成。2019年7月中旬，县工业园管委会对园区企业进行了全面排查，进行了管网升级改造，接入了园区管网系统并集中排入县城镇污水处理厂。并委托第三方机构对园区生产生活污水依托县生活污水处理厂处理的风险进行评估，评估结论为目前可依托县生活污水处理厂处理。 |